Техническое задание для курсового проекта на тему «Туристическая компания»

1.  Наименование проекта:

Разработка приложения для автоматизированной информационной системы «Туристическое агентство "GoEasy"».

2.  Основание для разработки:

Необходимость автоматизации бизнес-процессов туристического агентства для повышения эффективности работы с клиентами, управления бронированиями, оптимизации взаимодействия с туроператорами и формирования финансовой отчётности. Ручная обработка заявок приводит к ошибкам, потере клиентов и снижению конкурентоспособности.

3.  Назначение разработки:

Создание комплексной системы для управления продажами туристических услуг, включая поиск и бронирование туров, ведение клиентской базы, оформление договоров и платёжных документов, управление взаиморасчётами с партнёрами и формирование аналитических отчётов для руководства.

4.  Исполнитель:

Исполнителем проекта является команда разработчиков компании «ИТ-Сервис». Исполнитель будет взаимодействовать с менеджерами агентства, бухгалтерией и руководством для детализации требований и создания технического задания, учитывающего специфику туристического бизнеса.

5.  Технические требования к системе:

- Операционная система: Microsoft Windows 10/11 Professional (64-разрядная)

- Процессор: Intel Core i5 или аналогичный, от 2.4 ГГц

- Оперативная память: не менее 8 ГБ (рекомендуется 16 ГБ)

- Свободное дисковое пространство: не менее 5 ГБ для установки и кэширования данных

- Периферийные устройства: монитор с разрешением Full HD (1920×1080), мышь, клавиатура, принтер для печати договоров и ваучеров, сканер документов

6.  Основные функциональные возможности:

- Управление каталогом туров: интеграция с API туроператоров (на выбор), загрузка и обновление прайс-листов, фильтрация туров по параметрам (страна, курорт, дата, цена, тип отеля, питание).

- Работа с клиентами: ведение базы данных клиентов (контактные данные, паспортные сведения, история заказов, предпочтения), отправка уведомлений (email, SMS) о статусе заявки, специальных предложениях.

- Бронирование и продажи: формирование заявки на бронирование тура, выбор дополнительных услуг (страховка, трансфер, экскурсии), автоматический расчёт стоимости, формирование договора и счёта на оплату.

- Документооборот: автоматическое заполнение и печать стандартных документов (договор купли-продажи туристского продукта, ваучер, страховой полис, финансовые документы).

- Финансовый учёт: учёт оплат от клиентов, расчёты с туроператорами, формирование актов сверок, управление дебиторской и кредиторской задолженностью.

- Аналитика и отчётность: формирование отчётов по продажам (менеджеры, направления, сезонность), аналитика по рентабельности туров, прогнозирование спроса, контроль выполнения планов продаж.

- CRM и маркетинг: система напоминаний о звонках и встречах, управление воронкой продаж, автоматическая рассылка персональных предложений клиентам.

7.  Входные и выходные данные:

- Входные данные: прайс-листы туроператоров (XML, API), данные клиентов (анкеты, сканы паспортов), параметры поиска туров, заявки на бронирование, платёжные документы от клиентов.

- Выходные данные: договоры с клиентами, ваучеры, счета на оплату, платёжные поручения, финансовые отчёты (прибыль, выручка, задолженность), аналитические отчёты по продажам, статистические отчёты для руководства.

8.  Программные требования:

- Клиентское приложение: кроссплатформенное веб-приложение (React/Angular + Node.js/Python Django) или Windows-приложение (.NET 6/8).

- Сервер базы данных: PostgreSQL 14+ или MySQL 8.0+.

- Веб-сервер: Nginx или Apache для веб-версии.

- Интеграция: поддержка API основных туроператоров (TezTour, TUI, Coral Travel и др.), интеграция с системами онлайн-платежей (ЮKassa, Сбербанк Эквайринг), электронной почтой (SMTP, IMAP).

9.  Аппаратные требования:

Сервер базы данных (на 20-50 рабочих мест):

- Процессор: 2× Intel Xeon Silver 4210 (8 ядер, 2.2 ГГц) или аналогичный

- Оперативная память: 32 ГБ ECC DDR4 (рекомендуется 64 ГБ при большом объёме данных)

- Дисковая подсистема: RAID 10 (4× SSD NVMe 512 ГБ) для высокой скорости доступа

- Сетевой адаптер: 2× Gigabit Ethernet

- Резервное питание: ИБП с автономностью не менее 1 часа

10. Лингвистические требования:

Интерфейс приложения будет полностью реализован на русском языке. Все выходные документы (договоры, счета, ваучеры) формируются на русском языке в соответствии с требованиями законодательства РФ. Дополнительно возможна локализация интерфейса на английский язык для работы с иностранными клиентами.

11. Условия эксплуатации:

Программное обеспечение предназначено для ежедневной интенсивной работы менеджеров по продажам (до 8 часов в день). Система должна обеспечивать одновременную работу 20-50 пользователей без снижения производительности, особенно в периоды пиковой нагрузки (сезон продаж, акции). Интерфейс должен быть интуитивно понятным для пользователей с разным уровнем компьютерной грамотности.

12. Состав документации:

- Техническое задание (данный документ)

- Руководство системного администратора (установка, настройка, резервное копирование)

- Руководство пользователя для менеджера по продажам

- Руководство пользователя для руководителя отдела

- Инструкция по интеграции с API туроператоров

- Описание базы данных и API системы

13. Этапы разработки:

1.  Планирование и анализ (3 недели): интервью с сотрудниками агентства, анализ бизнес-процессов, изучение интеграционных возможностей с туроператорами, утверждение технического задания.

2.  Проектирование (4 недели): разработка архитектуры системы, проектирование базы данных, создание прототипов интерфейсов, выбор технологий для интеграций.

3.  Разработка (12 недель): написание кода, реализация интеграций с API, разработка модуля отчётности, тестирование компонентов.

4.  Тестирование (4 недели): комплексное тестирование системы, включая нагрузочное тестирование, тестирование интеграций, пользовательское тестирование (силами менеджеров агентства).

5.  Внедрение (3 недели): установка на рабочие места, миграция данных из старых систем (если есть), обучение пользователей, начало промышленной эксплуатации с параллельной работой старой системы (при необходимости).

14. Порядок приемки:

Система считается принятой заказчиком после:

- Успешного завершения всех видов тестирования, включая пользовательское тестирование (UAT).

- Демонстрации полной работоспособности всех модулей системы, указанных в ТЗ.

- Успешного оформления и проведения полного цикла продажи тура (от поиска до формирования закрывающих документов) в тестовой среде на реальных данных.

- Подписания акта о приёмо-сдаточных испытаниях.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев с даты подписания акта. В течение гарантийного срока исполнитель обязуется устранять выявленные критические ошибки в течение 24 часов, некритические — в течение 5 рабочих дней.

ВЫВОД

Настоящее техническое задание устанавливает исчерпывающие требования к разработке автоматизированной информационной системы для туристического агентства.

Ключевые положения:

1. Полная автоматизация бизнес-процессов — система охватывает весь цикл работы с клиентом: поиск и бронирование туров, оформление документов, финансовые расчёты и аналитику.

2. Интеграционная готовность — предусмотрена возможность подключения к API туроператоров, систем онлайн-платежей и коммуникационным сервисам, обеспечивая актуальность данных и удобство работы.

3. Масштабируемая архитектура — решение рассчитано на одновременную работу 20-50 пользователей с возможностью увеличения производительности при росте нагрузки.

4. Практическая эффективность — внедрение системы позволит сократить время обработки заявок на 40-50%, снизить количество ошибок документооборота и повысить конверсию продаж за счёт улучшения качества обслуживания.

Ожидаемые результаты:

- Повышение операционной эффективности

- Улучшение клиентского опыта

- Рост продаж через оптимизацию процессов

- Снижение трудозатрат сотрудников

Техническое задание соответствует требованиям ГОСТ 34.602-89 и содержит все необходимые разделы для начала разработки: функциональные требования, технические спецификации, этапы работ и критерии приемки.

Рекомендация: Перед началом активной фазы разработки рекомендуется провести уточняющий анализ API конкретных туроператоров-партнёров для детализации интеграционных модулей.